|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 gennaio | 28 gennaio | 29 gennaio | 30 gennaio | 31 gennaio |
| * Definire singoli step | * Creare DB (corsi/insegnanti/testimonial/utenti) * Creare progetto + repo ok * Definire struttura backend * Creare modelli ok per corsi e insegnanti, utenti, testimonial | * Definire rotte corsi backend * Definire rotte insegnanti backend | * Rotta testimonial (solo get) * Completata frontend Testimonial | -login/logout JWT  -registrazione JWT  -pagina insegnanti |
| 3 febbraio | **4 febbraio** | **5 febbraio** | **6 febbraio** | **7 febbraio** |
| Pagina Corsi:   * Renderizzare tutti i corsi * Creata pagina form per modificare/cancellare corso * Funzionalità:   + Aggiungi   + Modifica   + cancella | **Aggiungere modifica/cancella corso**  **Pagina insegnanti:**   * renderizzare tutti gli insegnanti * funzionalità:   + Aggiungi   + Modifica – non funziona   + cancella | **Pagina Contatti:**   * Form di contatto | **Pagina Login:**   * Componente Bootstrap | **Impostare visualizzazione selettiva** |
| 10 febbraio | **11 febbraio** | **12 febbraio** | **13 febbraio** | **14 febbraio** |
| Sistemare form di contatto |  | multer |  |  |
| 17 febbraio | **18 febbraio** | **19 febbraio** | **20 febbraio** | **21 febbraio** |
|  |  |  |  |  |

**Backend primo video riccardo fino a 51:48**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| * **Gestione corsi (backend)**   + Inserimento   + Modifica   + Cancellazione   + DB con corsi (6)   + Modello corso:     - Immagine     - Titolo     - Maestro     - Livello     - Stile * **Gestione insegnanti yoga (ruolo admin, si definisce in frontend)**   + Inserimento   + Modifica   + Cancellazione | * + DB con insegnanti (3)   + Modello insegnante:     - Nome     - Cognome     - Bio * **Gestione utenti:**   + Solo per dividere tra admin e user   + 20 in tutto, 5 con ruolo admin | * **Gestione testimonial** * Login/registrazione utenti tramite JWT   Frontend Home: perfezionare footer, aggiungere link a corsi, prenotazione (rimanda a pagina contatti) |

Utenti con ruolo admin possono aggiungere/modificare/cancellare insegnanti e corsi. Utenti con ruolo user possono scrivere recensioni.

FRONTEND

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |